ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОСИНСКИЙ  РАЙОН»

МЭР РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ______________2014г. №_____

с.Оса

Об утверждении муниципальной

программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры бюджетных

учреждений МО «Осинский район»

на 2015 – 2020 г.г.»

В целях создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия воспитания и учебы детей, руководствуясь п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 55 Устава МО «Осинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015 – 2020г.г.»

2. Отделу по обеспечению деятельности мэра (Башинова Л.К.) опубликовать настоящее постановление в Осинской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации МО «Осинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Осинской районной газете «Знамя труда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр МО «Осинский район»                                                                                              В.М. Мантыков

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.». |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Осинский район» Иркутской области |
| Цели и задачи Программы | Цель: - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия воспитания и учебы детей; Задачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район»; - повышение экономической эффективности использования объектов коммунальной инфраструктуры; - внедрение современных технологий и оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности функционирования инженерного оборудования бюджетных учреждений района; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2020 годы; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры; - количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после завершения строительства, реконструкции и капитального ремонта; |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» |
| Исполнитель программы | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» |
| Объемы и источники финансирования Программных мероприятий | Планируемый общий объем финансирования Программы составит: 36 098 000,0 руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета – 35 000 000,0 руб. (прогноз): 2015г. – 8 500 000,0 руб. (прогноз); 2016г. – 8 500 000,0 руб. (прогноз); 2017г. – 8 500 000,0 руб. (прогноз); 2018г. – 8 500 000,0 руб. (прогноз); 2019г. – 500 000,0 руб. (прогноз); 2020г. – 500 000,0 руб. (прогноз); - за счет средств местного бюджета – 1 098 000,0 рублей: 2015г. – 212 000,0 руб. (прогноз); 2016г. – 212 000,0 руб. (прогноз); 2017г. – 212 000,0 руб. (прогноз); 2018г. – 212 000,0 руб. (прогноз); 2019г. – 125 000,0 руб. (прогноз); 2020г. – 125 000,0 руб. (прогноз). |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования |
| Контроль реализации программы | Администрация МО «Осинский район». |

1. Общие положения и содержание проблемы

МО «Осинский район» расположен к северо-востоку от г.Иркутска на расстоянии 135км. Общая площадь территории - 4,4 тыс.кв.км., население района на 01.01.2014г. составляет 20748 человек, проживающих в 38 населённых пунктах или в 12 муниципальных образованиях. Основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство и лесопереработка.

Организации коммунального комплекса района представлены 8-ю муниципальными унитарными предприятиями в 12 муниципальных образованиях.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства района представлены       17 теплоисточниками, в т.ч. 14 муниципальных и 3-ведомственных котельных, из них 13 электрических и 4 на угле.

Централизованное теплоснабжение организовано только в районном центре в с.Оса, общая протяжённость тепловых сетей составляет всего 1472 метра.

Всего водозаборных скважин – 55 шт.,  водопроводных сетей круглогодичного использования 5,0 км в п.Приморский, общая протяженность летних водопроводных сетей 15 км во всех населенных пунктах района.

Основной проблемой бюджетных учреждений района в плане содержания объектов коммунальной инфраструктуры является большой расход электроэнергии, т.к. большинство теплоисточников работают на электроэнергии, и ветхость инженерных сетей. Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.» включает в себя комплекс мероприятий  для снижения затрат на электроэнергию, снижение затрат на ремонт инженерных сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений района,  тем самым  обеспечивая комфортные условия для воспитания и учебы детей.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы на период до 2020 года являются:

- создание условий  для  приведения коммунальной   инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» в  соответствие  со стандартами   качества, обеспечивающими      комфортные условия воспитания и учебы детей

Для достижения цели  планируется решить задачи:

- модернизация      объектов      коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район»;

- повышение экономической эффективности использования объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение современных технологий и оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности функционирования инженерного оборудования бюджетных учреждений района;

Решение этих задач позволит обеспечить комфортные условия для воспитания и учебы подрастающего поколения.

3.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  бюджетных учреждений МО «Осинский район» должны быть реализованы в течение 2015 – 2020 годов.

Выполнение программных мероприятий будет осуществляться в основном за счет бюджетных средств.

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

## Для оценки эффективности реализации задач Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.» используются следующие показатели:

## -количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры;

## -количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после завершения строительства, реконструкции и  капитального ремонта;

- уровень отремонтированных инженерных сетей к общей протяженности инженерных сетей;

## Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в приложении № 1 к Программе.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.» включает в себя комплекс мероприятий  для снижения затрат на электроэнергию, снижение затрат на содержание инженерных сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений района:

- проведение капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений района;

- содействие в оснащении предприятий ЖКХ района специализированными  механизмами и оборудованием, для оказания услуг бюджетным учреждениям и населению района;

- формирование списков очередности на проведение капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений;

- проведение  аукционов  на определение подрядной организации;

- осуществление контроля за ходом проведения капитального и текущего ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений;

Перечень основных мероприятий по нормативно-правовому и организационному обеспечению Программы приведены в приложении № 2.

- ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет средств  областного и местного бюджетов. Объем финансирования из  областного и местного бюджетов, необходимый для реализации мероприятий Программы, по прогнозным расчетам составит: 36 098 000,0 рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 35 000 000,0 руб. (прогноз):

2015г. –  8 500 000,0 руб. (прогноз);

2016г. –  8 500 000,0 руб.(прогноз);

2017г. –  8 500 000,0 руб. (прогноз);

2018г. – 8 500 000,0 руб. (прогноз);

2019г. – 500 000,0 руб. (прогноз);

2020г. – 500 000,0 руб. (прогноз);

- за счет средств местного бюджета – 1 098 000,0руб.(прогноз):

2015г. –212 000,0 руб.(прогноз);

2016г – 212 000,0 руб.(прогноз);

2017г. – 212 000,0 руб.(прогноз);

2018г. – 212 000,0 руб.(прогноз);

2019г. – 125 000,0 руб. (прогноз);

2020г. – 125 000,0 руб. (прогноз).

Расчет средств, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении № 3.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ   МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ         ИНФРАСТРУКТУРЫ

Бюджетными ресурсами являются средства областного и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий по комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений района.

При использовании бюджетных ресурсов должны быть учтены следующие особенности:

- бюджетные ресурсы характеризуются нестабильностью, а также относительной ограниченностью размеров, в тоже время механизм их использования наиболее прост;

- бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником на протяжении всех этапов реализации Программы.

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## Выполнение мероприятий Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.» будет способствовать:

## - повышению качества и надежности эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;

## - снижению затрат на эксплуатацию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

## - снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории МО «Осинский район»;

## - создание комфортных условий для воспитания и учебы детей.

## Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 4 к Программе.

- СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛЯ   ЗА  ХОДОМ            РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляется  исполнителем Программы – отделом ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» и администрацией МО «Осинский район».

Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» и администрация МО «Осинский район» обеспечивают соблюдение сроков и очередности капитального и текущего ремонтов, разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются в установленном порядке на конкурсной основе.

Предполагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит создать на территории МО «Осинский район»  открытую процедуру принятия решений относительно финансовой поддержки Программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.»

Перечень

целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.».

| № п/п | Наименование индикатора | ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Уровень отремонтированных инженерных сетей к общей протяженности инженерных сетей, в том числе: - тепловых сетей | % | 17 17 | 5,3 5,3 | 5,0 5,0 | 4,8 4,8 | 4,6 4,6 | 4,4 4,4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.»

Перечень

основных мероприятий по нормативно-правовому и организационному обеспечению реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений МО «Осинский район» на 2015-2020гг.».

| № п/п | Наименование мероприятий и этапов | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Нормативно-правовое обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | II полугодие 2014 года | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» Управление по правовым вопросам и муниципальному заказу МО «Осинский район» |
| 2. Организационное обеспечение |
| 2.1. | Проведение технического обследования состояния объектов коммунальной инфраструктуры для определения реального объема, подлежащего модернизации | 2014 – 2015 гг. | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» Управление образования администрации МО «Осинский район» Управление культуры администрации МО «Осинский район» |
| 2.2. | Проведение обследования состояния специализированного оборудования и механизмов, подлежащих обновлению | 2014 – 2015 гг. | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» Инспекция Ростехнадзора (по согласованию) |
| 2.3. | Проведение аукциона по определению организации- подрядчика | 2015 – 2020 гг. | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» |

|  | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2015-2020 г.г. - всего млн. руб. | В том числе | Сроки реализации | Мощность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Перевод электроотопления МБОУ «Обусинская СОШ» на твердое топливо с установкой блочно-модульной котельной и строительством теплосети протяженностью 200 м. | Всего | 8,712 | 8,712 |  |  |  |  |  | 2015 | 1,5 Г/кал |  | Снижение потребления э/энергии в 5 раз |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,212 | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Перевод электроотопления МБОУ «Майская СОШ» на твердое топливо с установкой блочно-модульной котельной | Всего | 8,712 |  | 8,712 |  |  |  |  | 2016 | 1,0 Г/кал |  | Снижение потребления э/энергии в 5 раз |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 8,5 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,212 |  | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Перевод электроотопления МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» на твердое топливо с установкой блочно-модульной котельной | Всего | 8,712 |  |  | 8,712 |  |  |  | 2017 | 1,0 Г/кал |  | Снижение потребления э/энергии в 5 раз |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,212 |  |  | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Перевод электроотопления МБОУ «Приморская СОШ» на твердое топливо с установкой блочно-модульной котельной | Всего | 8,712 |  |  |  | 8,712 |  |  | 2018 | 1,5 Г/кал |  | Снижение потребления э/энергии в 5 раз |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 8,5 |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,212 |  |  |  | 0,212 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перевод электроотопления МБОУ «Мольтинская ООШ» на твердое топливо (дрова) с установкой котла КЧМ-5 в существующей котельной | Всего | 0,625 |  |  |  |  | 0,625 |  | 2019 | 0,1 Г/кал |  | Снижение потребления э/энергии в 5 раз |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,125 |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Перевод электроотопления МБОУ «Кутанская ООШ» на твердое топливо (дрова) с установкой котла КЧМ-5 в пристроенном помещении | Всего | 0,625 |  |  |  |  |  | 0,625 | 2020 | 0,1 Г/кал |  | Снижение потребления э/энергии в 5 раз |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 36,098 | 8,712 | 8,712 | 8,712 | 8,712 | 0,625 | 0,625 |  |  |  |  |