Утверждена Постановлением Мэра МО «Осинский район» № ___ от _____________г.

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение в бюджетных учреждениях муниципального образования «Осинский район»

на 2016 – 2020 годы»

с. Оса

2015 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ОСИНСКИЙ РАЙОН»

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	«Энергосбережение в бюджетных учреждениях Муниципального образования «Осинский район» на 2016-2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»
Участники муниципальной программы	Администрация МО «Осинский район», Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»
Цель муниципальной программы	Основные цели программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности.
Задачи муниципальной программы	Основные задачи программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; По результатам энергетического обследования внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов.
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2020 годы
Целевые показатели муниципальной программы	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
Основные мероприятия	В учреждениях муниципального образования «Осинский район» необходимо выполнить следующие мероприятия: установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии и холодной воды своевременное обслуживание и поверка оборудования, настройка и обслуживание инженерных систем; проведение организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий; замена и модернизация оконных и дверных блоков; модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта на объектах образовательных учреждений в соответствии с титульными списками на проведение капитального и текущих ремонтов зданий. перевод электроотопления на твердое топливо (местные виды топлива) в учреждениях высоким потреблением электроэнергии на цели отопления.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 124 700 тыс. руб. Источники финансирования – федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации программы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 %, а за весь период реализации подпрограммы – не менее чем на 15 %; снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами образовательных учреждений района на 5 032 тыс. руб. в год; соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; улучшение индикаторов энергоэффективности.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем.

Программа энергосбережения в муниципальном образовании «Осинский район» разработана на основании Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации» (далее ФЗ «Об энергосбережении»), постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления Правительства РФ от 20.02.2009 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение программы рассчитано на период с 2016 по 2020 годы.

1.1. Анализ потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях муниципального образования «Осинский район» и обоснование необходимости программы энергосбережения.

Общая характеристика объекта:

– количество зданий, строений, сооружений, объектов: 179 шт.

– общая площадь зданий, строений, сооружений: 30565 м2.

– количество работающих человек: 2473 чел.

Особенностью муниципального образования «Осинский район» является: централизованное теплоснабжение объектов бюджетной сферы только в районном центре в с. Оса. Объекты жилищно-коммунального хозяйства района представлены 15 теплоисточниками, 11 электрических и 4 на угле.

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за три последних года;

б) сведения о наличии приборов учета.

Энергетический баланс МО «Осинский район» за три года

Наименование	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Теплоснабжение :	Потребление,тыс. Гкал	3,377	3,426	3,990
Стоимость, тыс. руб.*	5065,5	6509,4	8949,5
Электроэнергия	Потребление, тыс. кВт·ч	13020,6	11819,6	10166,7
Стоимость, тыс. руб.*	22135,0	23048,2	23558,3
Холодное водоснабжение	Потребление, тыс. м3	21,000	21,600	22,500
Стоимость, тыс. руб.*	1155,0	1296,0	1462,5
Общая стоимость энергоносителей, тыс.руб.	28355,5	30853,6	33970,3

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность учреждений МО «Осинский район» приборами учета

(на 01.08.2015 г.)

Общее количество объектов – 179

Вид	Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, %	Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета
Количество	% к общему числу
Тепловая энергия	0	0	0
Электроэнергия	65,2	179	100
Холодноя вода	0	0	0

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на электроэнергию (65,2 %).

2. На большой потенциал энергосбережения указывают: 2.1. Оснащенность приборами учета тепловой энергии – 0 %

2.2. Оснащенность приборами учета электроэнергии составляет – 100 %

2.3. Оснащенность приборами учета холодной воды – 0 %

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой подпрограммы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов к 2020 г.;

провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления.

По результатам энергетического обследования внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

Срок реализации программы: 2016-2020 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия программы разделены на 2 подраздела: организационно-аналитические и технические.

К организационно-аналитическим мероприятиям относятся:

Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности.

Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений.

Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий.

Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.).

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.).

Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды.

Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

К техническим мероприятиям относятся:

Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода.

Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях.

Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции.

Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2).

Оценка наростов и зарастания труб отопления и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания.

Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям).

Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект).

Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п.

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр.

Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков).

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.

Перевод электроотопления на твердое топливо (дрова).

Изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения).

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- осуществления мониторинга изменения федерального и регионального законодательства, мониторинга экономической ситуации с оценкой возможных последствий. Актуализации нормативно-правовых актов МО «Осинский район» в сфере реализации муниципальной программы;

- мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы;

- оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы;

- подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который при необходимости будет содержать обоснования и предложения о ее корректировке.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2016-2020 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов всех уровней в течение 2016-2020 г.

Общий объем финансирования программы – 124,700 млн.рублей, из них в 2016 году 10,685 млн.рублей, 2017 году 28,660 млн.рублей, 2018 году 28,660 млн.рублей, 2019 году 28,660 млн.рублей, 2020 году 28,035 млн.рублей, в том числе (в млн.руб.):

2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.

бюджет МО «Осинский район» 0,534 1,433 1,433 1,433 1,402

бюджет Иркутской области 10,151 27,227 27,227 27,227 26,633

всего: 10,685 28,660 28,660 28,660 28,035

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит сэкономить не менее 15 % объема всех энергоресурсов, т. е. кумулятивный эффект экономии за 2016-2020 год составит 25,160 млн. руб., в дальнейшем ежегодно будет экономиться не менее 5,032 млн. руб. Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и выполнения технических мероприятий.

Выполнение поставленных задач приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

– снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетных учреждений;

– созданию комфортных условий для работы, учёбы, отдыха в зданиях.

Приложение 1 к программе

«Энергосбережение в бюджетных учреждениях

МО «Осинский район» на 2016-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
Отчетный (факт) 2014	2015 (прогноз)	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений.	м3/чел.	0,5	0,5	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46
2.	Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений.	кВт*ч/чел.	9166	8891	8625	8366	8115	7871	7635
3.	Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.	%	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5

Приложение 2 к программе

«Энергосбережение в бюджетных учреждениях

МО «Осинский район» на 2016-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Организационно-аналитические мероприятия 1.1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Информирование о классе энергетической эффективности	-
2.	1.2. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потребления энергоресурсов на 0,5 % в год или на 0,017 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
3.	1.3. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Рационализация и снижение потребления энергоресурсов на 0,5 % в год или на 0,017 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
4.	1.4. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % в год или на 0,101 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
5.	1.5. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % в год или на 0,101 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
6.	1.6. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение отопительной нагрузки на 5% или на 0,262 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
7.	1.7. Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потребления энергоресурсов	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
1.	2. Технические мероприятия: 2.1. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками, потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов (не менее 0,406 млн. руб. в год).	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
2.	2.2. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
3.	2.3. Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями.	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
4.	2.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии на 5 % или на 0,125 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
5.	2.5. Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) .	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Экономия тепловой энергии на 5 % или на 0,125 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
6.	2.6. Оценка наростов и зарастания труб отопления и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
7.	2.7. Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016г.	2020г.	Экономия тепловой энергии на 3 % или на 0,075 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
8.	2.8. Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект)	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры до 5-10% от общего потребления или на 0,251 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
9.	2.9. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Экономия тепловой энергии на 5 % или на 0,125 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
10.	2.10. Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии на 3 % или 0,075 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
11.	2.11. Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии на 3 % или на 0,075 млн.руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
12.	2.12. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение электропотребления на 10 % или на 0,335 млн.руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
13.	2.13. Перевод электроотопления на твердое топливо (дрова)	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	Снижение потребления электроэнергии на 12% или на 2,827 млн. руб. в год	1. Снижение удельного расхода воды снабжение бюджетных учреждений. 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений. 3. Снижение доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами.
14.	2.14. Изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	2016	2020	-

Приложение 3 к программе

«Энергосбережение в бюджетных учреждениях

МО «Осинский район» на 2016-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Расходы, тыс. руб., годы
2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Организационно-аналитические мероприятия 1.1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.2. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.3. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
1.4. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.5. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.6. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.7. Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
2. Технические мероприятия: 2.1. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
2.2. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
2.3. Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
2.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
2.5. Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) .	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
2.6. Оценка наростов и зарастания труб отопления и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
2.7. Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	31,25
2.8. Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект)	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	22,5	22,5	22,5	22,5	90,0
2.9. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
2.10. Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	625,0	625,0	625,0	625,0	2500,0
2.11. Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	175	175	175	175	700,0
2.12. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	375	375	375	375	375	1875,0
2.13. Перевод электроотопления на твердое топливо (дрова)	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	0	31,25	31,25	31,25	0	93,75
2.14. Изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0

Приложение 4 к программе

«Энергосбережение в бюджетных учреждениях

МО «Осинский район» на 2016-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «Осинский район»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб., годы
2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Организационно-аналитические мероприятия 1.1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	0	0	0	0	0
районный бюджет	0	0	0	0	0	0
областной бюджет	0	0	0	0	0	0
1.2. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	0	0	0	0	0
районный бюджет	0	0	0	0	0	0
областной бюджет	0	0	0	0	0	0
1.3. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
районный бюджет	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
областной бюджет	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	47,5
1.4. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.5. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.6. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
1.7. Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	-	-	-	-	-	-
2. Технические мероприятия: 2.1. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
районный бюджет	0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
областной бюджет	0	95,0	95,0	95,0	95,0	380,0
2.2. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	500,0	500,0	500,0	500,0	2000,0
районный бюджет	0	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
областной бюджет	0	475,0	475,0	475,0	475,0	1900,0
2.3. Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2500,0
районный бюджет	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
областной бюджет	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	2375,0
2.4. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	300,0	300,0	300,0	300,0	1200,0
районный бюджет	0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
областной бюджет	0	285,0	285,0	285,0	285,0	1140,0
2.5. Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) .	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1500,0
районный бюджет	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
областной бюджет	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	1425,0
2.6. Оценка наростов и зарастания труб отопления и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
районный бюджет	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
областной бюджет	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	712,5
2.7. Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	625,0
районный бюджет	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	31,25
областной бюджет	118,75	118,75	118,75	118,75	118,75	593,75
2.8. Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект)	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	450,0	450,0	450,0	450,0	1800,0
районный бюджет	0	22,5	22,5	22,5	22,5	90,0
областной бюджет	0	427,5	427,5	427,5	427,5	1710,0
2.9. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2500,0
районный бюджет	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
областной бюджет	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	2375,0
2.10. Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	12500,0	12500,0	12500,0	12500,0	50000,0
районный бюджет	0	625,0	625,0	625,0	625,0	2500,0
областной бюджет	0	11875,0	11875,0	11875,0	11875,0	47500,0
2.11. Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков).	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	14000,0
районный бюджет	0	175,0	175,0	175,0	175,0	700,0
областной бюджет	0	3325,0	3325,0	3325,0	3325,0	13300,0
2.12. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	37500,0
районный бюджет	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	1875,0
областной бюджет	7125,0	7125,0	7125,0	7125,0	7125,0	35625,0
2.13. Перевод электроотопления на твердое топливо (дрова)	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	0	625,0	625,0	625,0	0	1875,0
районный бюджет	0	31,25	31,25	31,25	0	93,75
областной бюджет	0	593,75	593,75	593,75	0	1781,25
2.14. Изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий	Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии МО «Осинский район»	всего	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	8000,0
районный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0
областной бюджет	1520,0	1520,0	1520,0	1520,0	1520,0	7600,0